Утверждено общим собранием

от  ________________2018года

ПЛАН РАБОТ

по текущему ремонту

на 2018-2019 год

по ТСН «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ».

(цены приблизительные) Работа будет выполнена при наличии денежных средств.

| № | Наименование работ | Стоимость, руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемая работа | приммечания |
|  | Дом № 127 |  |  |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 150000 | По сроку |  |
| 2 | Покраска цокольной части дома. | 10000 | По предписанию АЦР |  |
| 3 | Гидропневматическая промывка системы отопления. Опрессовка, ревизия и подготовка теплового узла к сдаче представителю теплоснабжающей организации. | 10000 | Обязательные работы по подготовке к отопительному сезону |  |
| 4 | Ремонт отмостки | 15000 | По результатам осеннее-весеннего осмотра |  |
| 5 | Поверка тепловых счетчиков | 20000 | Обязательные работы |  |
| 6 | Установка счетчиков ГВС с импульсным выходом | 20000 | Предписание РСО |  |
|  | Остаток на 01.01.2018г. | 140466,80 |  |  |
|  | Планируемое поступление (начисление за 12м-цев 2018г.) | 125015,52 |  |  |
|  | Итого: | 265482,32 |  |  |
|  | Дом № 129 |  |  |
| 1 6 | Опрессовка, ревизия и подготовка теплового узла к сдаче представителю теплоснабжающей организации. Гидропневматическая промывка системы отопления | 10000 | Обязательные работы по подготовке к отопительному сезону |  |
| 2 | Установка счетчиков ГВС с импульсным выходом | 20000 | Предписание РСО |  |
| 3 | Ремонт входной зоны | 98500 | По результатам осеннее-весеннего осмотра |  |
|  | Долг на 01.01.2018г. | -4766,94 |  |  |
|  | Планируемое поступление (начисление за 12 м-цев 2017г.) | 126889,64 |  |  |
|  | Итого: | 122122,06 |  |  |
|  | Дом № 133 |  |  |  |
| 1 | Опрессовка, ревизия и подготовка теплового узла к сдаче представителю теплоснабжающей организации. Гидропневматическая промывка системы отопления | 10000 | Обязательные работы по подготовке к отопительному сезону |  |
|  | Остаток на 01.01.2018г. | -170099,67 |  |  |
|  | Планируемое поступление (начисление за 12 м-цев 2017г.) | 129650,94 |  |  |
|  | Итого: | -40449,73 |  |  |
| 1 | Ремонт и покраска малых форм | 3500 |  |  |
| 2 | Оформление новогодней елки | 4000 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка детской песочницы | 30000 |  |  |
| 4 | Ремонт и покраска поребриков | 2000 |  |  |
| 5 | Покраска ограждения территории |  |  |  |
| 6 | Частичный ремонт асфальтового покрытия |  |  |  |